Лабораторная работа №4

Тема: Выбор модели, метода и подхода разработки програм-мы

Цель работы:

- Изучить основные стратегии разработки и модели жизненного цикла.

- Научиться осуществлять выбор стратегии и модели жизненного цикла для разработки конкретного проекта и обосновывать свой выбор.

Задание №1. Изучение моделей ЖЦ

1. Каскадная модель (водопад) и каскадная модель с возвратом

- Краткая характеристика: последовательное выполнение этапов (анализ → проектирование → кодирование → тестирование → сопровождение). Возврат на предыдущий этап возможен, но затратен.

- Преимущества: простота управления, чёткая документация, понятные этапы.

- Недостатки: поздно виден результат, сложно менять требования.

- Когда используется: небольшие проекты со стабильными, полностью определёнными требованиями.

2. V-образная модель

- Краткая характеристика: расширение каскадной модели с параллельным тестированием и верификацией на каждом уровне.

- Преимущества: высокое качество, раннее планирование тестов, снижение рисков.

- Недостатки: жёсткая структура, не подходит для изменчивых требований.

- Когда используется: системы с высокими требованиями к надёжности (медицина, авионика, безопасность).

3. RAD-модель (быстрой разработки приложений)

- Краткая характеристика: акцент на прототипирование, короткие итерации (60–90 дней), активное участие пользователя.

- Преимущества: быстрая разработка, ранняя демонстрация результата.

- Недостатки: требует опытной команды и вовлечённого заказчика.

- Когда используется: корпоративные приложения с чёткими бизнес-процессами, средний размер проекта.

4. Инкрементная модель

- Краткая характеристика: продукт строится как последовательность версий (инкрементов), каждая добавляет новую функциональность.

- Преимущества: ранний выход на рынок, частичный результат работает, гибкость.

- Недостатки: требует хорошей архитектуры, возможен техдолг.

- Когда используется: крупные проекты, которые можно разделить на независимые блоки.

5. Модель быстрого прототипирования

- Краткая характеристика: создание чернового макета для уточнения требований, затем его выбрасывание и разработка финальной системы.

- Преимущества: снижает неопределённость требований, наглядность.

- Недостатки: дополнительные затраты времени на прототип.

- Когда используется: требования неясны, нужна демонстрация заказчику.

6. Эволюционная модель

- Краткая характеристика: система развивается через последовательные версии, каждая лучше предыдущей (похожа на инкрементную, но с обратной связью).

- Преимущества: учёт изменений, адаптивность, снижение рисков.

- Недостатки: сложность планирования, риск «бесконечной доработки».

- Когда используется: долгосрочные проекты с меняющимися требованиями (AI, инновационные игры, стартапы).

Задание №2. Выбор модели ЖЦ для разработки проекта

Таблица 1 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик требований.

| № критерия | Критерии категории требований | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Являются ли требования к проекту легко определимыми и реализуемыми? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2. | Могут ли требования быть сформулированы в начале ЖЦ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3. | Часто ли будут изменяться требования на протяжении ЖЦ? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 4. | Нужно ли демонстрировать требования с целью их определения? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 5. | Требуется ли проверка концепции программного средства или системы? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 6. | Будут ли требования изменяться или уточняться с ростом сложности системы в ЖЦ? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 7. | Нужно ли реализовать основные требования на ранних этапах разработки? | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Вычисления:
Каскадная – 5, V-образная – 5, RAD – 5, Инкрементная – 5, Быстрого прототипирования – 5, Эволюционная – 5.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 1 подходящими являются все модели.

Таблица 2 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик команды разработчиков

| № критерия | Критерии категории требований | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Являются ли проблемы предметной области проекта новыми для большинства разработчиков? | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| 2. | Являются ли инструментальные средства, используемые в проекте, новыми для большинства разработчиков? | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 3. | Изменяются ли роли участников проекта на протяжении ЖЦ? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 4. | Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость? | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| 5. | Важна ли легкость распределения человеческих ресурсов проекта? | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 6. | Приемлет ли команда разработчиков оценки, проверки, стадии разработки? | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |

Вычисления:
Каскадная – 4, V-образная – 4, RAD – 1, Инкрементная – 4, Быстрого прототипирования – 6, Эволюционная – 4.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 2 более подходящей является модель быстрого прототипирования.

Таблица 3 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик коллектива пользователей

| № критерия | Критерии категории требований | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Будет ли присутствие пользователей ограничено в ЖЦ разработки? | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| 2. | Будут ли пользователи оценивать текущее состояние продукта в процессе разработки? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3. | Будут ли пользователи вовлечены во все фазы ЖЦ разработки? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4. | Является ли структура процесса разработки более значимой для разработчиков, чем гибкость? | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |

Вычисления:
Каскадная – 2, V-образная – 2, RAD – 0, Инкрементная – 2, Быстрого прототипирования – 2, Эволюционная – 1.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 3 подходящими являются каскадная, V-образная, инкрементная, быстрого прототипирования.

Таблица 4 – Выбор модели жизненного цикла на основе характеристик типов проекта и рисков

| № критерия | Критерии категории требований | Каскадная | V-образная | RAD | Инкрементная | Быстрого прототипирования | Эволюционная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разрабатывается ли в проекте продукт нового для организации направления? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 2. | Будет ли проект являться расширением существующей системы? | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 3. | Будет ли проект крупно- или среднемасштабным? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 4. | Ожидается ли длительная эксплуатация продукта? | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 5. | Необходим ли высокий уровень надежности продукта проекта? | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 6. | Предполагается ли эволюция продукта проекта в течение ЖЦ? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 7. | Велика ли вероятность изменения системы (продукта) на этапе сопровождения? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 8. | Является ли график сжатым? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 9. | Предполагается ли повторное использование компонентов? | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| 10. | Являются ли достаточными ресурсы (время, деньги, инструменты, персонал)? | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |

Вычисления:
Каскадная – 2, V-образная – 3, RAD – 7, Инкрементная – 10, Быстрого прототипирования – 7, Эволюционная – 9.

Итог: На основе результатов заполнения табл. 4 подходящими являются RAD, инкрементная, быстрого прототипирования и эволюционная модели.

Общий итог выбора модели ЖЦ:

| Модель ЖЦ | Табл.1 (Требования) | Табл.2 (Команда) | Табл.3 (Пользователи) | Табл.4 (Проект и риски) | ИТОГО (сумма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каскадная | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| V-образная | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| RAD | 5 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| Инкрементная | 5 | 4 | 2 | 10 | 21 |
| Быстрого прототипирования | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| Эволюционная | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |

Сводка результатов по всем таблицам:

Наиболее подходящими моделями жизненного цикла по совокупности всех критериев являются инкрементная модель (21 балл), модель быстрого прототипирования (20 баллов) и эволюционная модель (19 баллов). Все три показывают высокие результаты, однако инкрементная модель получила максимальную сумму баллов.

Окончательное обоснование выбора модели ЖЦ:

Для разработки программного продукта «Восстание машин» выбирается инкрементная модель жизненного цикла как наиболее сбалансированная по всем группам критериев. Модели быстрого прототипирования и эволюционная модель также могут рассматриваться как альтернативные варианты.

Обоснование выбора инкрементной модели:

Требования к игровой механике (бой, энергия, улучшения, баланс врагов) сложно определить полностью в начале, они будут часто меняться и уточняться. Инкрементная модель позволяет выпускать работающие версии продукта поэтапно, добавляя новый функционал от инкремента к инкременту, что даёт возможность корректировать требования после каждого этапа.

Команда разработчиков

Проблемы предметной области (ИИ роботов, машина времени, кат-сцены) новы для команды, инструменты (SFML, C++) частично новы. Инкрементная модель снижает риски за счёт разделения проекта на небольшие независимые блоки, которые можно разрабатывать и тестировать по отдельности, даже при частично незнакомых технологиях.

Пользователи

Присутствие пользователей ограничено, они не вовлечены во все фазы разработки. Инкрементная модель позволяет демонстрировать готовые инкременты между этапами разработки, получая обратную связь без необходимости постоянного присутствия пользователей в процессе.

Тип проекта и риски

Продукт новый для организации, среднемасштабный, предполагается его эволюция (добавление уровней, врагов, улучшений после релиза), график сжатый, ресурсы достаточны. Инкрементная модель получила 10 баллов из 10 по таблице «Проект и риски» — максимальный показатель. Это делает её наиболее надёжным выбором с точки зрения управляемости рисков и поэтапной поставки.

Таким образом наиболее подходящей моделью жизненного цикла для разработки экшн-приключения «Восстание машин» является инкрементная модель. В качестве альтернативы также могут рассматриваться модель быстрого прототипирования и эволюционная модель, но по сумме баллов и стабильности по всем таблицам инкрементная модель показывает наилучший результат.